## Slide 1: 统一身份认证平台路线图
7月
参照原有系统，完成系统开发，替换原有系统。
团队组建
业务梳理
功能设计及评审
PI1
PI3
承诺
V1.0
V2.0
10/31
业务梳理
PI2
8月
8/31
9-10月
Notes: Our Roadmap shows the delivery of features over time.
Should only be a single page.
Ideally development should reflect the release cadence. But that’s not always realistic.
Three PIs maximum: The Current, the next, and +1

## Slide 2
特性 | 好处 | 业务价值（元） | 故事点
统一身份认证 | 对甘肃省一体化网上政务服务平台实现统一的身份认证，统一的登录认证 |  | 正在估算中